# REPUBLIKA MAKEDONIJA

# DR@AVEN ZAVOD  ZA REVIZIJA

## Br.10-93/7

## Skopje, 31.01.2005 godina

DO

GRADONA^ALNIKOT NA

OP[TINA RESEN

kone^en Izve[Taj na Ovlasteniot Dr@aven Revizor

- Predmet na ovoj Kone~en izve{taj e izvr{ena revizija na finansiskite izve{tai na proektot “Rekonstrukcija na kino sala”-Resen za 2003 godina  koi se prika`ani na stranite 4 i 5.

- Revizijata na finansiskite izve{tai od to~ka 1 na ovoj Kone~en izve{taj e izvr{ena soglasno ~len 55 od Zakonot za buxetite, ~len 2 stav 1 i 2 od Zakonot za  dr`avna revizija i Godi{nata programa za rabota na Dr`avniot zavod za revizija soglasno ~len 9 od Zakonot za dr`avna revizija.

- Ne e vr{ena revizija, nitu sme izdale bilo kakov izve{taj, za finansiskite izve{tai na proektot “Rekonstrukcija na kino sala”-Resen za godinata koja i prethodi na godinata {to e predmet na ovaa revizija.

- Revizijata od to~ka 1 na ovoj Kone~en izve{taj, e izvr{ena na den 22.10.2004 godina od strana na tim na Dr`avniot zavod za revizija vo sostav:

- Vladimir Milojevi},  pomo{nik na GDR i ovlasten  dr`aven revizor,

- Dobrinka Veskovska  - revizor;

- Katerina Milo{ovska - revizor i

- Hristina Go~eva - pomlad revizor

- Finansiskite izve{tai od to~ka 1 na ovoj Kone~en izve{taj, se izgotveni vo soglasnost so propisite koi va`at vo Republika Makedonija i istite pretstavuvaat odgovornost na rakovodstvoto na subjektot od to~ka 1 na ovoj izve{taj zastapuvano od:

- - Dimko Toskovski,  gradona~alnik na op{tina Resen.

- Odgovornost na revizorite e da go izdadat ovoj Kone~en izve{taj, prika`an na stranite od 1 do 3 i da dadat mislewe za finansiskite izve{tai od to~ka 1, zasnovano na izvr{enata revizija.

- Cel na revizijata na finansiskite izve{tai od to~ka 1 na ovoj Kone~en izve{taj e da ovozmo`i  revizorot da go izrazi misleweto:

- dali finansiskite izve{tai vistinito i objektivno ja iska`uvaat finansiskata polo`ba i rezultatot na finansiskite aktivnosti vo soglasnost so primenetata zakonska regulativa i

- dali e ostvareno namensko i zakonsko koristewe na sredstvata koi prestavuvaat dr`avni rashodi.

- Revizijata e izvr{ena  vo soglasnost so Standardite za Dr`avna Revizija na Me|unarodnata organizacija na Vrhovnite Revizorski Institucii (INTOSAI) koi se propi{ani vo Republika Makedonija pri vr{eweto na dr`avnata revizija. Ovie standardi baraat revizijata da se planira i podgotvi, so cel da se dobie razumno uveruvawe deka finansiskite izve{tai se oslobodeni od zna~ajni pogre{ni prika`uvawa. Revizijata vklu~uva ispituvawa na dokazi, procenuvawe na koristenite smetkovodstveni principi, kako i na va`nite procenki napraveni od strana na rakovodstvoto na subjektot od to~ka 1 na ovoj izve{taj, davawe op{ta ocenka za prezentacijata na finansiskite izve{tai i davawe ocenka za konkretni finansiski transakcii. Veruvame deka sprovedenata revizija ni obezbeduva razumna osnova za isnesenoto mislewe.

- So revizijata na finansiskite izve{tai dadeni kako sostaven del na ovoj   Kone~en izve{taj revizijata go utvrdi slednoto:

  - Otvorena e namenska denarska smetka za proektot “Rekonstrukcija na kino sala”, bez prethodno dobiena soglasnost od Ministerstvo za finansii, {to e sprotivno na ~len 3-| od  Zakonot za buxeti;

  - Za utvrduvawe na procesot na upravuvawe so proektite, celite, buxetot, organizacijata i kontrolite, op{tinata nema izgotveno Izve{taj za procenka na proektotot i Programa so to~no definiran opfat na rabotite, izvori i vrednost na obezbedeni sredstva kako i na~in na realizirawe na proektot.

  - Nema Dogovor so Internacionalna organizacija za migracii- Amerikanska fondacija (IOM)-donator na sredstvata za finansirawe na proektot;

  - Ne e nazna~en koordinator na proektot, konsultanti i personal koj }e bide vklu~en vo realizacija na istiot.

  - Vo tekot na 2003 godina sprovedena e postapka za javna nabavka so pribirawe na ponudi, za dovr{uvawe na Mladinski centar Kino Resen, pri {to kako izveduva~ na rabotite e izbran ponuduva~ot Prespastan-Resen, so koj e sklu~en Dogovor vo vkupna vrednost od 1.494 iljadi denari. Revizijata ne mo`e da dade mislewe za aktivnostite po sprovedenata postapka, bidej}i realizacijata na izvedbenite raboti ne e zapo~nata i istite ne se realizirani zaklu~no so 31.12.2003.

- Spored na{e mislewe finansiskite izve{tai na proektot “Rekonstrukcija na kino sala” za 2003 godina, vistinito i objektivno ja iska`uvaat finansiskata polo`ba i rezultatot od finansiskite aktivnosti, vo odnos na va`e~kata zakonska regulativa.

- Spored na{e mislewe, osven za naodite izneseni vo to~kite 9.1. do 9.5. pogore, za proektot “Rekonstrukcija na kino sala”,  ostvareno e zakonsko i namensko koristewe na sredstvata vo finansiskite transakcii koi pretstavuvaat dr`avni rashodi.

- Preporaki od revizijata:

- Za otvoraweto na namenski denarski smetki op{tina Resen da obezbedi prethodna soglasnost od Ministerstvoto za finansii, soglasno ~len 3-| od  Zakonot za buxeti.

- Za utvrduvawe na procesot na upravuvawe so proektotite, celite, buxetot, organizacijata i kontrolite, op{tinata da izgotvi Izve{taj za procenka na proektotite, opravdanosta na proektot, celite, odnosno rezultatot od proektot i Programa so to~no definiran opfat na rabotite, izvori i vrednost na obezbedeni sredstva kako i na~in na realizirawe na proektot.

- So cel da se utvrdat pravata i obvrskite na davatelot i primatelot na sredstvata i na~inot na realizirawe na proektite, op{tinata da sklu~i Dogovor so donatorite.

- Za realizacija na proektite da se nazna~i koordinator, konsultanti i personal koj }e bide vklu~en vo realizacija na istite.

Skopje, 28.01.2005 godina                                                                 Ovlasten dr`aven revizor

Vladimir Milojevi}

| OP[TINA RESEN - Proekt "Rekonstrukcija na kino sala" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANS NA PRIHODI I RASHODI ZA 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vo 000 denari |  |  |  |
|  | Opis na pozicijata | Obrazlo`enija |  | Ostvareno/Izvr{eno 2002 |  | Buxet 2003 |  | Ostvareno/Izvr{eno 2003 |  |
|  | P R I H O D I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DANO^NI PRIHODI |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | NEDANO^NI PRIHODI | 3.1.1. |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
|  | KAPITALNI PRIHODI | 3.1.1. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | TRANSFERI I DONACII | 3.1.2. |  | 0 |  | 1,494 |  | 1,493 |  |
|  | DOMA[NO ZADOL@UVAWE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | ZADOL@UVAWE VO STRANSTVO |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | PRODA@BA NA HARTII OD VREDNOST |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | PRIHODI OD OTPLATA NA ZAEMI |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | VKUPNO PRIHODI |  |  | 0 |  | 1,494 |  | 1,496 |  |
|  | RASHODI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEKOVNI RASHODI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plati, naemnini i nadomesti |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Stoki i uslugi |  |  | 0 |  | 1,494 |  | 0 |  |
|  | Tekovni transferi i subvencii |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Kamatni pla}awa |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Vkupno tekovni rashodi |  |  | 0 |  | 1,494 |  | 0 |  |
|  | KAPITALNI RASHODI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kupuvawe na kapitalni sredstva |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Kapitalni transferi |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Vkupno kapitalni rashodi |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | DAVAWE NA ZAEMI, U^ESTVO VO DEL OD HARTIITE OD VREDNOST I OTPLATA NA GLAVNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaemi i u~estvo vo kapital |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Otplata na glavnica |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | Vkupno zaemi i otplata na glavnica |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | VKUPNO RASHODI |  |  | 0 |  | 1,494 |  | 0 |  |
|  | VI[OK NA PRIHODI |  |  | 0 |  | 0 |  | 1,496 |  |
|  | RASPORED NA VI[OKOT NA PRIHODI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Del od vi{okot na prihodi za prenos vo naredna godina |  |  | 0 |  | 0 |  | 1,496 |  |
|  | Vkupno raspored na vi{ok na prihodi |  |  | 0 |  | 0 |  | 1,496 |  |

| OP[TINA RESEN - Proekt "Rekonstrukcija na kino sala" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANS NA SOSTOJBA NA DEN 31.12.2003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vo 000 denari |  |
|  |  | Opis na pozicijata | Obrazlo-`enie | Sostojba na 31.12.2002 | Buxet 2003 | Sostojba na 31.12.2003 |
|  |  | AKTIVA |  |  |  |  |
|  |  | TEKOVNI SREDSTVA |  |  |  |  |
|  |  | Pari~ni sredstva | 4.1.1. | 0 |  | 1,496 |
|  |  | Hartii od vrednost |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Pobaruvawa |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Pobaruvawa za danoci, pridonesi i drugi dava~ki |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Kratkoro~ni plasmani, kreditirawe i pozajmuvawe |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Finansiski i presmetkovni odnosi vo ramkite na buxetot i fondovite |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Aktivni vremenski razgrani~uvawa |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Avansi za kapitalni sredstva |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Zalihi |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Vkupno tekovni sredstva |  | 0 |  | 1,496 |
| 1.2. |  | KAPITALNI SREDSTVA I DOLGORO^NI PLASMANI |  |  |  |  |
|  |  | Kapitalni (materijalni) sredstva |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Prirodni bogatstva |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Drugi kapitalni vlo`uvawa |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Materijalni sredstva vo podgotovka |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Dolgoro~ni plasmani |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Vkupno kapitalni sredstva |  | 0 |  | 0 |
| 1.3. |  | SREDSTVA NA REZERVATA, SOLIDARNOSTA I ZA DRUGI NAMENI |  | 0 |  | 0 |
| 1.4. |  | DRUGI DOLGORO^NI KREDITI I ZAEMI I DEFICIT NA BUXETOT |  | 0 |  | 0 |
|  |  | VKUPNA AKTIVA |  | 0 |  | 1,496 |
|  |  | PASIVA |  |  |  |  |
|  |  | IZVORI NA KAPITALNI SREDSTVA |  |  |  |  |
|  |  | Izvori na kapitalni sredstva |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Revalorizaciona rezerva |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Vkupno izvori na kapitalni sredstva |  | 0 |  | 0 |
|  |  | OBVRSKI PO DOLGORO^NI KREDITI I ZAEMI |  | 0 |  | 0 |
|  |  | TEKOVNI OBVRSKI |  |  |  |  |
|  |  | Kratkoro~ni obvrski po osnov na hartii od vrednost |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Kratkoro~ni obvrski sprema dobavuva~i |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Kratkoro~ni obvrski po rezervi |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Kratkoro~no obvrski za danoci, pridonesi i drugi dava~ki |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Kratkoro~ni obvrski sprema subjekti |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Kratkoro~ni obvrski zaplati i drugi obvrski sprema vrabotenite |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Finansiski i presmetkovni odnosi vo ramkite na buxetite i fondovite |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Pasivni vremenski razgrani~uvawa | 4.2.1. | 0 |  | 1,496 |
|  |  | Obvrski po kratkoro~ni krediti i zaemi |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Vkupno kratkoro~ni obvrski |  | 0 |  | 1,496 |
| 2.4. |  | IZVORI NA SREDSTVA NA REZERVI, NA SOLIDARNOSTA I ZA DRUGI NAMENI |  | 0 |  | 0 |
|  |  | VKUPNA PASIVA |  | 0 |  | 1,496 |